| ХАЛЬМГ ТАНhЧИН ЯШАЛТИНСК РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬН БYРДЭЦИИН ДЕПУТАТНЫРИН ХУРЫГ |  | МАНЫЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |
| --- | --- | --- |
| 359013,РК Яшалтинский район,п.Манычский,ул.Школьная,13 тел/факс/84745/97253, manicheskoe.smo@mail.ru |

РЕШЕНИЕ

№ 15

От 23 сентября  2013г.                                                                                       пос.Манычский

«Об утверждении  муниципальной Целевой программы

«Энергоснабжение Манычского сельского

муниципального образования на 2013-2015 годы»

Собрание депутатов Манычского сельского муниципального образования

решило:

СТАТЬЯ 1.

Разработать Порядок по муниципальной целевой программе по водопользованию п.Манычский на период 2012-2017гг.

СТАТЬЯ 2

Администрации Манычского СМО разработать и подготовить документы по Муниципальной целевой программе по водопользованию п.Манычский на 2012-2017г.г

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Манычского сельского

муниципального образования(ахлачи)

Председатель Собрания депутатов

Манычского  сельского

муниципального образования.                                                    О.И.Кузьменко

Манычское сельское муниципальное образование Республика Калмыкия

Муниципальная целевая

П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережение  Манычского  сельского

муниципального образования »

на 2013-2015 годы.

Содержание

ПАСПОРТ программы	13

ВВЕДЕНИЕ	15

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в Манычском СМО и обоснование необходимости программы энергосбережения	4

Раздел 2. Цели и задачи программы	6

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы	6

Раздел 4. План мероприятий по реализации	.7

Раздел 5. Механизм осуществления программы	.8

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы	.9

Раздел 7. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы	.9

Раздел 8. Организация и методы управления программой	10

Раздел 9. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы	10

Разработчики программы	10

## ПАСПОРТ программы

| Наименование | «Энергосбережение в Манычском сельском муниципальном образовании на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Манычского сельского муниципального образования |
| Основные разработчики | Администрация Манычского сельского муниципального образования |
| Цели и задачи | Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов; |
| Срок реализации | 2010-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В Манычском СМО необходимо выполнить следующие мероприятия: проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; |
| Исполнители | Манычское сельское муниципальное образование |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % и 15 % - за весь период реализации программы; снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых Краснопартизанским СМО, на 3тыс. руб. в год (в ценах 2009 г.); |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 25 тыс. руб. Источники финансирования – Манычское СМО. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Манычского СМО в лице Главы администрации Манычского СМО – Науменко А.Д. |

## ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и  Манычское СМО не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Программа энергосбережения в Манычском СМО разработана на основе Закона РФ № 261 от 21.11 2009 г., постановлений Правительства РФ № 1225 от  31.12.2009 г. и № 67 от 20.02.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.,  распоряжения Правительства  РК № 153-р от 24.06.2010 г.

Выполнение программы рассчитано на период с 2013 по 2015 г.

## Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в Манычском СМО  и обоснование необходимости программы энергосбережения

Общая характеристика объектов Манычского СМО:

– количество зданий, строений, сооружений, объектов: 1 единиц

– общая площадь зданий, строений, сооружений :  84 кв. метров

– количество   работающих  человек:  11 человек

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за три последних года, при наличии крупных подразделений приводится энергетический баланс по каждому из них за 2009 г;

б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам энергоносителей за три последних года, при наличии крупных подразделений приводятся данные по каждому из них за 2009 г;

в) диаграмма затрат на энергоносители по подразделениям;

г) сведения о наличии приборов учета, при наличии крупных подразделений сведения приводится также по каждому из них.

Энергетический баланс Манычского СМО за три года

| Наименование | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 0.82 | 0,55 | 0,62 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
| Общая стоимость энергоносителей тыс.руб. | 3,5 | 3,3 | 3,5 |

Энергетический баланс подразделений Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2012 г.

| Наименование | Администрация Манычского сельского муниципального образования республики Калмыкия |
| --- | --- |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 0,62 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 3,5 |
| Общая стоимость энергоносителей,тыс.руб. | 3,5 |

Средняя и максимальная месячная нагрузка Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за три года

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 0,12 | 0,77 | 0,11 |
|  | % превышения | 0,12 | 0,77 | 0,11 |

Средняя и максимальная месячная нагрузка подразделений Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2009 г.

| Наименование | Администрация Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 0,06 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 0,11 |
|  | % превышения | 0,11 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия приборами учета (на «01»июля 2010 г.)

Обшее количество объектов –1

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Электроэнергия | 100 | 1 | 100 |

Оснащенность подразделений Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия приборами учета (на «01»июля  2010 г.)

| Вид | Администрация Манычского сельского муниципального Республики Калмыкия, общее объектов –1 |
| --- | --- |
|  | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Электроэнергия | 100 | 1 | 100 |

Выводы:

1. Оснащенность приборами учета составляет  98%.

## Раздел 2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов Манычского СМО;

- довести укомплектованность приборами учета и регулирования зданий  Манычского СМО к 2015 году до 100%.

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

–снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг.

## Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

В соответствии с требованиями закона №261-РФ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в таблице:

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов Манычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия приборами в 2012 г.

| Наименование | Площадь, м2 | Кол-во чел. | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/э, кВт·ч/чел. |
| По приборам учета | 84 | 11 | 0,62 |
| По нормативам | 84 | 11 | 0,62 |
| В целом по МУ | 84 | 11 | 0,62 |

## Раздел 4. План мероприятий по реализации

целевой программы «Энергосбережение в Манычском  сельском муниципальном образовании  на 2013-2015.гг. »

| № п/п | Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс.. руб.) | Ответственный Исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации Плана мероприятий и разработки муниципальной Программы по энергосбережению и повышению эффективности | Снижение потребления энергоресурсов | 01.05.2013г | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Администрация Манычского СМО | Глава Администрации Манычского сельского муниципального образования Науменко А.Д. |
| 2. | Организация обучения Методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2014г. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Администрация Манычского СМО | Глава Администрации Манычского сельского муниципального образования Науменко А.Д. |
| 1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергоресурсов |
| 4. | Организация и финансирование работ по оснащению муниципального учреждения приборами учета электрической энергии. Замена имеющихся приборов учета на более современные | 20 тыс. руб. | Постоянно не позднее 1 января 2015г. | ---- 20,0 | ------ | ----- ----- | Администрация Манычского СМО | Глава Администрации Манычского сельского муниципального образования Науменко А.Д. |
| Изменение в системе закупок для муниципальных нужд и финансирование бюджетных организаций |
| 9. | Обеспечение закупок наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд | Экономия бюджетных средств | С 01.01.2013г. |  |  |  | Администрация Манычского СМО | Глава Администрации Манычского сельского муниципального образования Науменко А.Д. |
| 10. | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2012г. в течении 5 лет начиная с 01.01.2013г. | Экономия бюджетных средств | С 01.01.2013г. |  |  |  | Администрация Манычского СМО | Глава Администрации Манычского сельского муниципального образования Науменко А.Д. |
| ИТОГО | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |

## Раздел 5. Механизм осуществления программы

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Реализация мероприятий программы предусматривает проведение  комплексного энергетического обследования зданий (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2013г и  2014г. Также предусмотрено к 2014г. , установить приборы учета и регулирования энергоресурсов.

Манычское сельское муниципальное образование предусматривает выделение денежных средств на выполнение данных объёмов работ в местном бюджете.

## Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2013-2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо  25 тыс. руб., в том числе:

- Установка приборов учета потребления энергоресурсов – 20 тыс. руб. Потенциал снижения оплаты расхода на энергоносители – 5% или 0,4 млн. руб. в год.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств  бюджета Манычского сельского муниципального образования в течение 2010-2015 г.

Реализация программы позволит сэкономить не менее 5% энергоресурсов. Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Раздел 7. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы

Основным показателем эффективности подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий программы  будет возможно:

- обеспечить рациональное использование  электроэнергии  на объектах;

- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по электроэнергии, потребляемых объектами Манычского СМО, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 5 %;

Экономическая эффективность программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 3 % за период реализации программы.

## Раздел 8. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Администрацию Яшалтинского РМО информацию о ходе выполнения  программы.

## Раздел 9. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы

## Разработчики подпрограммы

ФИО, должность, телефон, E-mail: Зайцева Ирина Васильевна, ведущий специалист Администрации Манычского сельского муниципального образования , 8(84745)97-2-33

Муниципальная целевая

П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережение в учреждениях Яшалтинского РМО»
на 2010-2015 годы.

Содержание

ПАСПОРТ программы	13

ВВЕДЕНИЕ	15

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в МанычскомРМО и обоснование необходимости программы энергосбережения	15

Раздел 2. Цели и задачи программы	18

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы	19

Раздел 4. План мероприятий по реализации	20

Раздел 5. Механизм осуществления программы	20

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы	23

Раздел 7. Координация мероприятий программы	23

Раздел 8. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы	24

Раздел 9. Организация и методы управления программой	24

Раздел 10. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы	25

Разработчики программы	25

Приложение 1. Индикаторы выполнения программы  энергоэффективности и их изменение  ...	26

## ПАСПОРТ программы

| Наименование | «Энергосбережение в МанычскомРМО на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Яшалтинского РМО |
| Основные разработчики | Отдел экономики и прогнозирования администрации РМО |
| Цели и задачи | Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов; |
| Срок реализации | 2010-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В МанычскомРМО необходимо выполнить следующие мероприятия: проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, своевременное обслуживание и поверка оборудования, настройка и обслуживание инженерных систем; организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; замена и модернизация оконных блоков; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; реконструкция ЦТП и ИТП с применением энер-гоэффективного оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на объектах образовательных учреждений в соответствии с титульными списками на проведение капитального и текущих ремонтов зданий. |
| Исполнители | Руководители МУ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % и 15 % - за весь период реализации программы; снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждениями Яшалтинского РМО, на 0,3 млн. руб. в год (в ценах 2009 г.); соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; улучшение индикаторов энергоэффективности; |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается – 1,130 млн. руб. Источники финансирования – Яшалтинское РМО. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Яшалтинского РМО в лице Заместителя Главы администрации Яшалтинского РМО – Карагодина С. В. |

## ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и  Яшалтинское РМО не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Программа энергосбережения в МанычскомРМО разработана на основе Закона РФ № 261 от 21.11 2009 г., постановлений Правительства РФ № 1225 от  31.12.2009 г. и № 67 от 20.02.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.,  распоряжения Правительства  РК № 153-р от 24.06.2010 г.

Выполнение программы рассчитано на период с 2010 по 2015 г.

## Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в МанычскомРМО  и обоснование необходимости программы энергосбережения

Общая характеристика объектов Яшалтинского РМО:

– количество зданий, строений, сооружений, объектов: 42 единиц

– общая площадь зданий, строений, сооружений : 26271,3 кв. метров

– количество   работающих  человек:  1071 человек

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за три последних года, при наличии крупных подразделений приводится энергетический баланс по каждому из них за 2009 г;

б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам энергоносителей за три последних года, при наличии крупных подразделений приводятся данные по каждому из них за 2009 г;

в) диаграмма затрат на энергоносители по подразделениям;

г) сведения о наличии приборов учета, при наличии крупных подразделений сведения приводится также по каждому из них.

Для крупных организаций с большим числом объектов приводится потребление энергоносителей по подразделениям (объектам) за 2009 г. (приложение 2).

Энергетический баланс Яшалтинского РМО за три года

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (Отопление и ГВС, всего), в том числе: | Потребление, Гкал | 2345,5 | 2267,1 | 2454,2 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 2662,3 | 2798,7 | 3554,7 |
| Отопление | Потребление, Гкал | 2345,5 | 2267,1 | 2454,2 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 2662,3 | 2798,7 | 3554,7 |
| ГВС | Потребление, Гкал |  |  |  |
|  | Потребление, тыс. м3 (при =40°C) |  |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* |  |  |  |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 626,2 | 530,28 | 481,8 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1724,6 | 1602,9 | 1803,8 |
| Природный газ | Потребление, тыс.м3 | 600 | 673,7 | 689,5 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1215,7 | 1647,1 | 1881,5 |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 5,9 | 3,4 | 8,7 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 140,3 | 79,0 | 215,8 |
| Водоотведение | Расход, тыс.м3 |  |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* |  |  |  |
| Общая стоимость энергоносителей тыс.руб. | 5742,9 | 6127,7 | 7455,8 |

Энергетический баланс подразделений Яшалтинского РМО за 2009 г.

| Наименование | МУ «Яшалтинский РОО» | МУ»Яшалт.отд культуры» | МЛПУ Яшалт.ЦРБ | МУ «Фин. Управлен. | Му «Админист. РМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (Отопление и ГВС, всего), в том числе: | Потребление, Гкал | 530 |  | 1924,2 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 799,8 |  | 2754,8 |  |  |
| Отопление | Потребление, Гкал | 530 |  | 1924,2 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 799,8 |  | 2754,8 |  |  |
| ГВС | Потребление, Гкал | 0 |  |  |  |  |
|  | Потребление, тыс. м3 (при =40°C)* | 0 |  |  |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 0 |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 286,5 | 2,8 | 160,9 | 7,0 | 22,8 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1125,0 | 10,6 | 544,6 | 27,7 | 88,9 |
| Природный газ | Потребление, тыс.м3 | 560,4 | 8,1 | 86,7 | 5,6 | 23,5 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1551,2 | 21,0 | 222,9 | 14,8 | 57,7 |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 1,96 |  | 6,7 | 0,04 |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 62,6 |  | 153,2 | 1,4 |  |
| Водоотведение | Расход, тыс.м3 |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость энергоносителей,тыс.руб. | 3538,6 | 31,6 | 3675,5 | 43,9 | 146,7 |

Средняя и максимальная месячная нагрузка Яшалтинского РМО за три года

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 50,6 | 42,2 | 35,6 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 59,8 | 51,1 | 43,7 |
|  | % превышения | 18,2 | 21,1 | 23,0 |
| Теплоснабжение с ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 390,1 | 377,9 | 409,0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 430,2 | 410,0 | 454,4 |
|  | % превышения | 10,2 | 8,5 | 11,1 |
| Теплоснабжение | Среднее в месяц, Гкал | 390,1 | 377,9 | 409,0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 430,2 | 410,0 | 454,4 |
|  | % превышения | 10,2 | 8,5 | 11,1 |
| ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее в месяц, тыс. м3 (при =40°C) | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, тыс. м3 (при =40°C) |  |  |  |
|  | % превышения | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ | Среднее в месяц, тыс. м3 | 48,4 | 54,1 | 55,1 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 61,3 | 69,3 | 72,2 |
|  | % превышения | 26,7 | 28,1 | 31,0 |
| Холодное водоснабжение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0,6 | 0,35 | 1,1 |
|  | % превышения | 20,0 | 16,7 | 37,5 |
| Водоотведение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
|  | % превышения | 0 | 0 | 0 |

Средняя и максимальная месячная нагрузка подразделений Яшалтинского РМО за 2009 г.

| Наименование | МУ «Яшалтинс кий РОО» | МЛПУ «Яшалт. ЦРБ» | МУ « Яшалт.отд. Культуры» |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 23,9 | 13,4 | 0,23 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 28,2 | 16,5 | 0,27 |
|  | % превышения | 17,9 | 23,1 | 17,4 |
| Теплоснабжение с ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 88,3 | 320,7 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 96,9 | 359,8 | 0 |
|  | % превышения | 9,8 | 12,2 | 0 |
| Теплоснабжение | Среднее в месяц, Гкал | 88,3 | 320,7 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 96,9 | 359,8 | 0 |
|  | % превышения | 9,8 | 12,2 | 0 |
| ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднее в месяц, тыс. м3 (при =40°C) | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, тыс. м3 (при =40°C) | 0 | 0 | 0 |
|  | % превышения | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ | Среднее в месяц, тыс. м3 | 46,7 | 7,2 | 1,4 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 61,1 | 7,4 | 1,7 |
|  | % превышения | 30,8 | 2,8 | 21,4 |
| Холодное водоснабжение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0,16 | 0,6 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0,21 | 0,75 | 0 |
|  | % превышения | 31,2 | 25,9 | 0 |
| Водоотведение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
|  | % превышения | 0 | 0 | 0 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность Яшалтинского РМО приборами учета (на «01»июля 2010 г.)

Обшее количество объектов – 6

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 100 | 2 | 100 |
| ГВС |  |  |  |
| Электроэнергия | 100 | 6 | 100 |
| Холодной вода | 20 | 3 | 50 |
| Природный газ | 95 | 6 | 90 |

Оснащенность подразделений Яшалтинского РМО приборами учета (на «01»июля  2010 г.)

| Вид | (Районный отдел образования), общее количество объектов – 20 | (Центральная районная больница), общее количество объектов – ...14 |
| --- | --- | --- |
|  | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
|  |  | Количество | % к общему числу |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 100 | 1 | 100 | 100 | 2 | 100 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | 100 | 20 | 100 | 100 | 14 | 100 |
| Холодная вода | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ | 100 | 20 | 100 | 100 | 12 | 86 |

Выводы:

1. Оснащенность приборами учета составляет  98%.

## Раздел 2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов Яшалтинского РМО;

- довести укомплектованность приборами учета и регулирования зданий  Яшалтинского РМО к 2015 году до 100%, перейти на расчеты между  Яшалтинским РМО и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии, газа и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

- провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

- привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления  капитального и текущего ремонтов

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

–снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами образовательных учреждений Яшалтинского района

–созданию комфортных условий для работы, учёбы, отдыха  в зданиях объектов образования.

## Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

В соответствии с требованиями закона №261-РФ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в таблице:

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов Яшалтинского РМО в 2009 г.

| Наименование | Площадь, м2 | Кол-во чел. | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление*, кДж/(м2·°С·сут) | ГВС, Гкал/чел. | Э/э, кВт·ч/чел. | Вода, м3/чел. | Газ, м3/чел. |
| По приборам учета | 25745,8 | 833 |  |  |  |  |  |
| По нормативам | 525,5 | 17 |  |  |  |  |  |
| В целом по МУ | 26271,3 | 850 | 116 | 0 | 502,5 | 11,9 | 778 |

*Определяется по выражению:  q = 4,19·106·Q/(S·ГСОП), где Q – годовые затраты на отопление (с 1 января по 31 декабря одного года), Гкал; S – площадь здания, м2; ГСОП – градусосутки отопительного периода.

Нормативные ГСОП для жилых, школьных и др. общественных зданий с. Яшалта – 4384; поликлиник и лечебных учреждений с. Яшалта –  4767.

Фактические ГСОП в 2009 г. для жилых и общественных зданий при средней температуре воздуха в помещениях 20°С – 4120.

## Раздел 4. План мероприятий по реализации

целевой программы «Энергосбережение в МанычскомРМО на 2010-2015.гг. »

| № п/п | Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс.. руб.) | Ответственный Исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации Плана мероприятий и разработки муниципальной Программы по энергосбережению и повышению эффективности | Снижение потребления энергоресурсов | 01.05.2010г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Яшалтинского РМО | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В |
| 2. | Организация обучения руководителей учреждений Методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2011г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Яшалтинского РМО | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В. |
| 3. | Перевод потребителей I микрорайона на автономное отопление | Снижение потребления энергоресурсов | 01.09.2011г. | 0 | 590,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Яшалтинского РМО | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В |
| 1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергоресурсов |
| 4. | Организация и финансирование работ по оснащению муниципальных учреждений приборами учета воды, газа, тепловой и электрической энергии. Замена имеющихся приборов учета на более современные | 0,1 млн. руб. | Постоянно не позднее 1 января 2015г. | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | Администрация Яшалтинского РМО | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В Руководитель МУ «Финансовое управление» Администрации РМО Кугультинов В.А |
| 5. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений | 0,1 млн. руб. | 2010-2015гг. |  |  |  |  |  |  | Администрация Яшалтинского РМО Руководители муниципальных учреждений | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В. |
| 6. | Внедрение систем дистанционного снятия показателей приборов учета, используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций | 0,02 млн. руб. | До 01.01.2013г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | Органы местного самоуправления, с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса | Зам. Главы Администрации РМО Карагодин С.В. |
| 7. | Прекратить закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения. | 0,05 млн. руб. | С 01.01.2011г. | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Органы местного самоуправления | Руководители муниципальных учреждений |
| 8. | Анализ используемых энергетических устройств широкого использования с целью определения наиболее неэффективных по энергопотреблению энергетических устройств. Мониторинг наличия аналогичных по цели использования товаров с высокой энергетической эффективностью. | 0,03млн. руб. | Ежегодно начиная с 01.01.2010г. | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Органы местного самоуправления | Руководители учреждений |
| Изменение в системе закупок для муниципальных нужд и финансирование бюджетных организаций |
| 9. | Обеспечение закупок наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд | Экономия бюджетных средств | С 01.01.2010г. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Руководители учреждений |
| 10. | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009г. в течении 5 лет начиная с 01.01.2010г. | Экономия бюджетных средств | С 01.01.2010г. |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, главные распорядители средств бюджетов муниципальных образований | Руководители учреждений |
| 11. | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг |  | До 01.01.2011г. |  |  |  |  |  |  | Главные распорядители средств бюджетов муниципальных образований |  |
| ИТОГО | 0,3 |  | 65 | 685 | 100 | 90 | 90 | 100 |  |  |

## Раздел 5. Механизм осуществления программы

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Реализация мероприятий программы предусматривает проведение  комплексного энергетического обследования зданий (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2010г и  2011г. Также предусмотрено к 2011г. на 3 объектах установить приборы учета и регулирования энергоресурсов.

Яшалтинское РМО предусматривает выделение денежных средств на выполнение данных объёмов работ в местном бюджете.

Яшалтинское РМО координирует данную работу и принимает сводную отчётность по программе.

## Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2010-2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо 1,130 млн руб., в том числе:

- Установка приборов учета потребления энергоресурсов – 0,32 млн.руб. Потенциал снижения оплаты расхода на энергоносители – 5% или 0,4 млн. руб. в год.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета  в течение 2010-2015 г.

Реализация программы позволит сэкономить не менее 15% энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за 2011-2015 год составит 1,5  млн. руб., в дальнейшем ежегодно будет экономится не менее 0,3 млн. руб. (в ценах 2009 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Раздел 7. Координация мероприятий программы

Администрация Яшалтинского РМО обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

## Раздел 8. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы

Основным показателем эффективности подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий программы  будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды на объектах;

- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, газу и электроэнергии, потребляемых объектами образовательных учреждений района, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 5 %;

- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;

- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

Экономическая эффективность программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 3 % за период реализации программы.

## Раздел 9. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Администрацию Яшалтинского РМО информацию о ходе выполнения  программы.

## Раздел 10. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы

## Разработчики подпрограммы

ФИО, должность, телефон, E-mail: Бабенко Анастасия Николаевна, ведущий специалист Администрации Манычского сельского муниципального образования , 8(84745)95-4-42

## Приложение 1. Индикаторы выполнения программы  энергоэффективности и их изменение по

Учреждениям Яшалтинского РМО

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за отопительный период) | кДж/(м2·°С·сут.) | 116 | 114 | 111 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (за отопительный период) | кДж/(м2·°С·сут.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за отопительный период) | Гкал/чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (за отопительный период) | Гкал/чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8,1 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/чел | 9,3 | 9,1 | 8,3 | 7,1 | 5,6 | 5,1 | 3,5 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 20 | 21,6 | 28,4 | 38,7 | 48,3 | 56,0 | 70,0 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 80 | 78,4 | 71,6 | 61,3 | 51,7 | 44,0 | 30,0 |
| Отношение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 404 | 364 | 251 | 157 | 93 | 78 | 43 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт·ч/чел. | 503 | 487 | 473 | 459 | 445 | 432 | 420 |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт·ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0П0риродный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел | 762 | 762 | 765 | 770 | 778 | 778 | 778 |
| Удельный расход природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/чел | 16 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 98 | 98 | 98,3 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 2 | 2 | 1,7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отношения удельного расхода природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу природного газа на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 2 | 2 | 1,7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Интегральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | – | 1407,9 | 1487,2 | 1356,3 | 1287,3 | 1257,5 | 1257,5 | 1257,5 |
| Доля объемов тепловой энергии (воды, газа, э/э ), потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЯЗАННЫХ  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.11.2009 г. № 261-ФЗ « ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» ПРОВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЭНЕРГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

| № | Наименование юридического лица | Субъект Российской Федерации | Организационно- правовая форма | Доля государственной (муниципальной) собственности, % | Юридический адрес | Фактический адрес | ИНН | Планируемая дата проведения обязательного энергического обследования | Фактическая дата проведения энергетического обследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Администрация Манычского сельского муниципального образования | Республика Калмыкия | Муниципальное учреждение | ---------- | 359028 Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Красный Партизан, ул. Центральная, д. 36 | 359028 Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Красный Партизан, ул. Центральная, д. 36 | 0812900485 | 01.12.2012г. | 01.02.2013 г. |  |

Глава Администрации

Манычского сельского

муниципального образования Республики Калмыкия                                                                      Г.В. Скорик